Bài 1:

Sprint Review – Dự án: Ứng dụng Quản lý Lớp học (LMS)

Product Owner (PO):
“Trong Sprint này, mục tiêu của chúng ta là hoàn thiện chức năng điểm danh online, bao gồm tạo buổi học, điểm danh theo thời gian thực và xuất báo cáo nhanh. Hôm nay đội sẽ demo phần đã hoàn thành.”

Developer (Dev):
“Em sẽ demo tính năng điểm danh theo thời gian thực. Giáo viên có thể tạo buổi học mới, hệ thống sinh mã QR cho sinh viên quét. Khi sinh viên điểm danh, danh sách sẽ cập nhật ngay lập tức. Ngoài ra, giáo viên có thể tải báo cáo điểm danh dạng Excel sau khi buổi học kết thúc.”

Stakeholder:
“Tính năng chạy ổn. Tuy nhiên tôi muốn bổ sung thêm thống kê tỷ lệ chuyên cần theo từng tuần ngay trên giao diện, để giáo viên không phải tải file mới xem được. Nếu có thể thêm trong Sprint sau thì tốt.”

Bài 2:

Product Backlog Item

User Story

As a Trưởng phòng vận hành
I want lọc thống kê hoạt động người dùng theo ngày hoặc trong 24 giờ gần nhất
So that tôi có thể xem dữ liệu chi tiết và kiểm tra mức độ hoạt động chính xác hơn.

Acceptance Criteria

AC1 – Lọc theo ngày cụ thể

Given người dùng đang ở trang thống kê hoạt động
When người dùng chọn một ngày cụ thể trong bộ lọc thời gian
Then hệ thống phải hiển thị thống kê chính xác của ngày được chọn.

AC2 – Lọc theo 24 giờ gần nhất

Given người dùng đang ở trang thống kê hoạt động
When người dùng chọn tuỳ chọn “Trong 24 giờ gần nhất”
Then hệ thống phải hiển thị toàn bộ hoạt động xảy ra trong 24 giờ gần nhất tính đến thời điểm hiện tại.

AC3 – Không có dữ liệu

Given người dùng chọn một mốc thời gian không có dữ liệu
When hệ thống xử lý yêu cầu
Then hệ thống phải hiển thị thông báo “Không có dữ liệu cho khoảng thời gian này”.

Bài 3:

a. Timeline Sprint (14 ngày)

Sprint Goal: Hoàn thiện tính năng Nhắc việc thông minh (Smart Reminder) và cải thiện trang Dashboard thống kê.

Ngày 1: Sprint Planning – xác định mục tiêu và phân chia task
Ngày 2: Dev bắt đầu implement tính năng tạo nhắc việc
Ngày 3: Hoàn thành UI nhắc việc + review nội bộ
Ngày 4: Tích hợp backend cho Smart Reminder
Ngày 5: Phát hiện bug ở module gửi thông báo
Ngày 6: Fix bug + viết unit test
Ngày 7: Hoàn thành tính năng Smart Reminder (dev done)
Ngày 8: Bắt đầu cải thiện Dashboard thống kê
Ngày 9: Sync dữ liệu biểu đồ với API
Ngày 10: Stakeholder gửi yêu cầu bổ sung (bộ lọc theo ngày)
Ngày 11: PO đánh giá và ghi yêu cầu vào Product Backlog
Ngày 12: Test toàn bộ Sprint + QA test hồi quy
Ngày 13: Chuẩn bị nội dung demo
Ngày 14: Sprint Review + Sprint Retrospective

b. 5 sự kiện quan trọng trong Sprint

1. Ngày 5 – Gặp bug lớn ở hệ thống gửi thông báo

- Mô tả: Module gửi thông báo đẩy (push notification) không kích hoạt đúng giờ.

- Ảnh hưởng: Tiêu cực – làm chậm tiến độ tính năng Smart Reminder 1 ngày.

- Bài học: Cần viết test cho phần xử lý thời gian (timezone, scheduling).

2. Ngày 7 – Hoàn thành tính năng Smart Reminder

- Mô tả: Tính năng nhắc việc thông minh hoàn thiện (UI + backend + test).

- Ảnh hưởng: Tích cực – đạt đúng milestone giữa Sprint.

- Bài học: Khi chia task nhỏ, tiến độ dễ kiểm soát hơn.

3. Ngày 10 – Stakeholder yêu cầu thêm bộ lọc theo ngày trong Dashboard

- Mô tả: Stakeholder thấy thống kê tuần chưa đủ chi tiết và muốn xem theo ngày.

- Ảnh hưởng: Trung tính – phát sinh yêu cầu mới, nhưng không ảnh hưởng Sprint hiện tại (PO đưa vào Backlog).

- Bài học: Phải demo sớm để phát hiện nhu cầu mới kịp thời.

4. Ngày 12 – QA phát hiện lỗi hiển thị biểu đồ

- Mô tả: Biểu đồ thống kê bị lệch trục khi dữ liệu ít hơn 3 điểm.

- Ảnh hưởng: Tiêu cực – team phải sửa UI và cập nhật logic tính toán.

- Bài học: Cần test với nhiều tập dữ liệu, nhất là dữ liệu ít hoặc trống.

5. Ngày 14 – Sprint Review nhận phản hồi tích cực

- Mô tả: Stakeholder đánh giá cao tính năng Smart Reminder hoạt động ổn, UI dễ dùng.

- Ảnh hưởng: Tích cực – khẳng định giá trị của Sprint, giúp tăng niềm tin.

- Bài học: Demo rõ ràng và tập trung vào giá trị mang lại giúp Stakeholder hiểu sản phẩm hơn.

Bài 4:

Kỹ thuật chọn: Mad – Sad – Glad

1. Vì sao kỹ thuật này phù hợp với trạng thái hiện tại của team?

- Team đang stress, ít giao tiếp → cần một kỹ thuật giúp họ nói ra cảm xúc thật.

- Mad – Sad – Glad tạo không gian an toàn để bộc lộ cảm xúc tiêu cực trước (Mad, Sad).

- Giúp mọi người “xả” những điều nén lại giữa Sprint mà Daily không nói ra.

2. Nó giúp team giải quyết vấn đề gì?

- Giải tỏa cảm xúc và giảm độ căng thẳng.

- Khơi gợi sự chia sẻ thật về stress, overload, bug, xung đột.

- Tìm ra nguyên nhân gốc rễ liên quan đến tâm lý, quy trình hoặc giao tiếp.

- Nhắc lại những điểm sáng (Glad) để lấy lại năng lượng và tinh thần hợp tác.

3. Vì sao các kỹ thuật khác ít phù hợp hơn?

- Start – Stop – Continue: tập trung vào hành động → không phù hợp khi team chưa ổn về cảm xúc.

- 4Ls (Liked, Learned, Lacked, Longed for): nghiêng về học hỏi → không xử lý tốt cảm xúc tiêu cực.

- Sailboat: phân tích hướng đi – cản trở ở mức hệ thống, không chạm sâu vào trạng thái tinh thần đang tụt dốc.

- Timeline: yêu cầu hồi tưởng diễn biến – không phù hợp khi team không muốn nói/ít giao tiếp.

Bài 5:

(A) Mục tiêu của buổi Sprint Review

- Xác nhận tính năng Tìm kiếm sản phẩm hoạt động đúng theo yêu cầu.

- Kiểm tra khả năng tìm kiếm theo từ khóa, bộ lọc (giá, danh mục) và tốc độ phản hồi.

- Thu thập phản hồi từ Stakeholders về UX, tốc độ tìm kiếm và mức độ phù hợp với nhu cầu kinh doanh.

- Xác nhận tính năng đã đủ điều kiện để release, hoặc cần cải tiến thêm trước khi đưa vào sản phẩm thật.

- Đánh giá hiệu quả của luồng tìm kiếm khi số lượng sản phẩm lớn.

(B) Ai sẽ nói gì trong 1 phút mở đầu cuộc họp

Product Owner (PO):

“Trong Sprint này, mục tiêu chính của nhóm là hoàn thiện tính năng Tìm kiếm sản phẩm giúp người dùng nhanh chóng tìm được mặt hàng họ cần. Đây là tính năng quan trọng vì ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm mua sắm và tỷ lệ chuyển đổi. Hôm nay team sẽ demo toàn bộ luồng tìm kiếm theo keyword, bộ lọc và sắp xếp để chúng ta kiểm tra, xác nhận và thu thập phản hồi.”

Scrum Master (SM):

“Buổi Sprint Review hôm nay sẽ diễn ra trong 30 phút. Chúng ta sẽ tập trung vào việc xem demo thực tế, tiếp nhận phản hồi và trao đổi về những cải tiến tiềm năng. Mời mọi người đặt câu hỏi tự do sau phần demo, nhưng tránh đi sâu vào phân tích kỹ thuật để đảm bảo đúng thời lượng.”

Developer Lead (Dev Lead):

“Trong phần demo, tôi sẽ trình bày toàn bộ quy trình tìm kiếm sản phẩm: nhập từ khóa, áp dụng bộ lọc, kiểm tra kết quả và xem hành vi khi không có sản phẩm phù hợp. Tôi cũng sẽ minh họa thời gian phản hồi và cách hệ thống xử lý dữ liệu nhiều sản phẩm.”

(C) Dev sẽ demo tính năng như thế nào (6–8 câu chi tiết)

- Dev mở giao diện trang chủ và sử dụng thanh tìm kiếm ở đầu trang, nhập từ khóa mẫu: “tai nghe bluetooth”.

- Hệ thống trả về danh sách sản phẩm phù hợp, hiển thị ảnh, tên, giá và đánh giá – Dev giải thích đây là luồng tìm kiếm keyword cơ bản.

- Sau đó Dev mở mục Bộ lọc và áp dụng lọc theo khoảng giá 500.000 – 1.000.000 VND, đồng thời chọn danh mục Âm thanh.

- Dev mô tả cách hệ thống xử lý đồng thời keyword + bộ lọc và cập nhật kết quả theo thời gian thực mà không cần reload trang.

- Dev thử nhập một từ khóa không tồn tại, ví dụ “abcxyz”, để minh họa tình huống lỗi – hệ thống hiển thị thông báo: “Không tìm thấy sản phẩm phù hợp.”

- Dev kiểm tra tốc độ phản hồi bằng cách tìm kiếm từ khóa phổ biến như “áo thun”, cho thấy hệ thống có thể xử lý danh sách dữ liệu lớn.

- Dev mở chi tiết một sản phẩm từ kết quả tìm kiếm để chứng minh tính năng này liên kết đúng với trang Product Detail.

- Cuối cùng, Dev giải thích các giới hạn hiện tại (ví dụ: chưa có gợi ý từ khóa thông minh) và sẵn sàng nhận phản hồi cải tiến từ Stakeholders.

Bài 6:

(A) Tên Retrospective + Kỹ thuật sử dụng

Tên: “Về đúng giờ – Làm đúng việc – Kết thúc đúng hạn”
Kỹ thuật: Start – Stop – Continue
→ Vì team đang vui vẻ nhưng ít đóng góp cải tiến → Start–Stop–Continue đơn giản, dễ hiểu, dễ kéo mọi người vào chia sẻ.
→ Tập trung mạnh vào việc chuyển vấn đề thành hành động cụ thể.

(B) Agenda Retrospective 90 phút

1. Icebreaker – Warm-up (10 phút)

- Hoạt động: “2 phút kể về khoảnh khắc vui trong Sprint”.

- Mục tiêu: tạo không khí thoải mái để kéo team vào chia sẻ.

2. Check-in: Mức độ hài lòng Sprint (5 phút)

- Mỗi thành viên chấm điểm Sprint từ 1–5 và chia sẻ 1 câu lý do.

3. Thu thập ý kiến bằng Start – Stop – Continue (20 phút)

- Mọi người viết post-it cho 3 mục:

  - Start: Bắt đầu làm điều gì

  - Stop: Ngừng điều gì đang làm team chậm

  - Continue: Giữ lại điều team làm tốt

4. Nhóm và phân loại vấn đề (10 phút)

- Gom post-it thành nhóm: Daily muộn, spillover, báo bug muộn, thiếu cải tiến.

5. Thảo luận nguyên nhân (Root Cause) (15 phút)

- Kỹ thuật: 5 Whys cho từng nhóm vấn đề lớn.

6. Ưu tiên giải pháp (10 phút)

- Dùng dot voting (mỗi người 2 phiếu) để chọn vấn đề quan trọng nhất.

7. Tạo Action Items (15 phút)

- Chuyển các giải pháp được ưu tiên nhất thành hành động SMART.

8. Kết thúc – Commitment (5 phút)

- Mỗi thành viên phát biểu 1 câu cam kết cải thiện.

(C) Ít nhất 5 Action Items (đầy đủ: Ai – Làm gì – Khi nào – Đo lường thế nào)

1. Action Item 1

- Ai: Scrum Master

- Làm gì: Thiết lập quy định “Daily bắt đầu đúng giờ, không chờ người”

- Khi nào: Áp dụng từ Sprint kế tiếp

- Đo lường: 80% Daily bắt đầu đúng giờ trong 2 tuần

2. Action Item 2

- Ai: Developer Lead

- Làm gì: Chia task nhỏ hơn để giảm spillover

- Khi nào: Ngay từ Sprint Planning kế tiếp

- Đo lường: Số task spillover ≤ 1 trong Sprint tới

3. Action Item 3

- Ai: QA Lead

- Làm gì: Thiết lập checkpoint test giữa Sprint (Mid-Sprint Test)

- Khi nào: Bắt đầu từ ngày thứ 4 của mỗi Sprint

- Đo lường: 100% bug quan trọng được phát hiện trước ngày thứ 10

4. Action Item 4

- Ai: Tất cả Dev + QA

- Làm gì: Cập nhật trạng thái task ngay sau khi hoàn thành để tránh dồn backlog vào cuối Sprint

- Khi nào: Hàng ngày

- Đo lường: 90% task có update trong ngày

5. Action Item 5

- Ai: Scrum Master

- Làm gì: Tổ chức 10 phút mini-retro giữa Sprint để kích hoạt chia sẻ cải tiến

- Khi nào: Vào ngày thứ 7 của mỗi Sprint

- Đo lường: Mỗi mini-retro ghi nhận tối thiểu 2 cải tiến nhỏ

Bài 7:

| Format | Thời gian đề xuất | Phù hợp khi team… | Ưu điểm | Nhược điểm | Điểm số dễ dẫn dắt (1–5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Start – Stop – Continue | 45–60 phút | Cần nhanh chóng tìm giải pháp và hành động | Dễ hiểu, đơn giản, đi thẳng vào vấn đề | Ít khơi gợi cảm xúc, phân tích nguyên nhân không sâu | 5 |
| Sailboat | 60–90 phút | Muốn phân tích tổng quan Sprint (risk, blocker, goal) | Hình ảnh trực quan, giúp nhìn toàn cảnh Sprint | Mất thời gian chuẩn bị, dễ lan man nếu team đông | 4 |
| Mad – Sad – Glad | 45–60 phút | Team đang “âm”, stress, cần giải tỏa cảm xúc | Giúp team bộc lộ cảm xúc thật, an toàn tâm lý | Không tập trung trực tiếp vào hành động cải tiến | 4 |
| 4Ls (Liked, Learned, Lacked, Longed for) | 60 phút | Team muốn học hỏi & cải tiến liên tục | Cân bằng: phản hồi tích cực + thiếu sót + mong muốn | Nhiều ý kiến nhưng khó ưu tiên nếu không kiểm soát | 4 |
| KALM (Keep, Add, Less, More) | 45–60 phút | Team muốn tối ưu quy trình & hiệu suất | Tập trung rõ vào cải thiện workflow | Không phù hợp khi team đang căng thẳng cảm xúc | 3 |

Bài 8:

Tổng ý tưởng facilitation

- Kỹ thuật chính: Silent writing (viết im lặng) + Mad / Sad / Glad để cho mọi người bộc lộ cảm xúc trước khi nói to, kết hợp “Rules of Engagement” (quy tắc tranh luận: không đổ lỗi, nói bằng “I”/quan sát, không chen ngang).

- Mục tiêu xử lý sự cố: hạ nhiệt cảm xúc, ngăn tranh luận cá nhân, chuyển từ “đổ lỗi” sang “quan sát + nguyên nhân + hành động”.

Kịch bản theo phút (90 phút) — xử lý từng tình huống

0:00–0:02 — Mở đầu (giữ không khí)

Bạn nói (nguyên văn):
“Cảm ơn mọi người đã có mặt. Tôi là [Tên SM]. Trước hết mình dành 1 phút để hít sâu và reset — chúng ta ở đây để cùng cải thiện, không phải để tấn công ai. Mục tiêu buổi này: tìm nguyên nhân khiến sprint vừa rồi có vấn đề và ra hành động cụ thể — theo hướng không đổ lỗi cá nhân.”

0:02–0:05 — Nhắc quy tắc và khung làm việc

Bạn nói (nguyên văn):
“Trước khi bắt đầu, xin nhắc lại hai quy tắc nhanh:

- Nói theo kiểu 'quan sát' (Ví dụ: ‘Tôi thấy bug xuất hiện vào ngày X’), không nói 'anh/chị làm...' ;

- Khi một người đang phát biểu, không chen ngang — dùng chat/ghi post-it nếu có ý muốn bổ sung.
Mình sẽ can thiệp nếu ai đó xô lệch quy tắc. Ok chứ?”

0:05–0:15 — Icebreaker & check-in cảm xúc (để hạ nhiệt)

- Yêu cầu mỗi người nói 1 câu: “Hiện giờ bạn cảm thấy Mad/Sad/Glad về sprint vừa rồi — 1 câu ngắn.”

- Nếu ai đó vẫn gay gắt, mời họ ghi ra post-it im lặng trước.

0:15–0:30 — Silent writing (10 phút)

- Hướng dẫn: “Viết im lặng 3 post-it: một cho Mad, một cho Sad, một cho Glad — ghi chỉ quan sát, không nêu tên người.”

- Nếu Developer A định chỉ trích Tester B, họ sẽ phải viết — không được nói thẳng lúc này.

0:30–0:40 — Dán & gom nhóm post-it

- Mời mọi người dán lên bảng, SM gom nhóm theo chủ đề (ví dụ: giao tiếp, chất lượng code, test timing, meeting discipline).

0:40–0:55 — Khi xuất hiện đổ lỗi (interventions theo phút)

Giả sử lúc này Developer A đứng lên nói: “Tester B làm muộn, nên bug mới về cuối” — đây cách bạn xử lý:

- Ngắt nhẹ & đặt quy tắc (nguyên văn):
“Mình xin dừng 1 chút — ở đây chúng ta đang trong phần chia sẻ quan sát. Xin quay lại quy tắc: không nêu đích danh trách nhiệm. Bạn viết điều này lên mục ‘Mad’ thay vì nói tên người.”

- Chuyển thành quan sát (nguyên văn):
“Cảm ơn. Bạn có thể nói lại dưới dạng quan sát: ‘Tôi thấy một số bug được báo muộn vào ngày cuối’ — vậy mọi người có đồng ý là đây là vấn đề chung không?”

- Nếu Tester B đáp trả ‘Dev code bẩn’:
Ngắt ngay, nói (nguyên văn):
“Mình xin dừng hai bạn — hiện tại phản ứng cá nhân chỉ làm căng. Chúng ta sẽ chuyển câu này thành: ‘Có lỗi chất lượng code dẫn đến bug’. Ai có ý kiến về nguyên nhân quy trình không phải cá nhân?”

- Nếu PO chen ngang ‘cái này không quan trọng’:
Mời PO vào vai trò đóng góp nhưng tôn trọng quy trình:
“Cảm ơn anh/chị. Chúng ta sẽ ghi ý đó vào nhóm ‘Prioritization’ — sau khi gom ý, team sẽ vote để quyết định mức quan trọng.”

- Nếu có người chơi điện thoại:
Nhẹ nhàng: “Mình cần sự tập trung 45 phút nữa — bạn có thể tắt hoặc vào ngoài để tiếp tục không? Nếu có khẩn cấp, báo lại SM.”

0:55–1:10 — Root-cause analysis (5 Whys) theo nhóm nhỏ

- Chia thành 2 nhóm: nhóm QA+Dev và nhóm PO+DevLead. Mỗi nhóm chọn 1 vấn đề chính (ví dụ: “bugs reported late”) và làm 5 Whys trong 10 phút.

1:10–1:25 — Brainstorm giải pháp & ưu tiên

- Mỗi nhóm đưa 3 giải pháp, dán lên board. Dot-voting (mỗi người 2 phiếu).

- Khi có tranh luận cá nhân lóe lên, dùng 3 câu “thần chú” (mình viết bên dưới) để hạ nhiệt.

1:25–1:30 — Tạo Action Items & commit

- Chốt 3–5 Action Items (SMART), assign owner, deadline, cách đo lường. Mỗi người phát biểu 1 cam kết 1 câu.

(B) Kỹ thuật dùng để mọi người không đổ lỗi cá nhân

Primary: Silent writing + Mad/Sad/Glad
Why: Silent writing buộc mọi người suy nghĩ trước khi phát biểu, giảm phản ứng cảm xúc; Mad/Sad/Glad giúp tách cảm xúc khỏi nguyên nhân và nhắc lại điểm tích cực để lấy năng lượng. Kết hợp với 5 Whys để chuyển từ “ai làm” sang “tại sao quy trình/điều kiện cho phép lỗi”.

(C) Ba câu “thần chú” (nguyên văn) để dùng khi có người đổ lỗi

Dùng ngôn ngữ nhẹ, chuyển hướng:

- “Giữ trung tính nhé — hãy mô tả quan sát, không nêu tên người.”

- “Mình chuyển câu đó thành: ‘Hiện tượng/điều kiện là…’ — ai có dữ liệu để chứng minh?”

- “Chúng ta ở đây để tìm giải pháp, không phải để tìm tội. Hãy cùng hỏi ‘Tại sao’ thay vì ‘Ai’.”

(D) Action Items để giải quyết tận gốc vấn đề đổ lỗi (Ai – Làm gì – Khi nào – Đo lường)

1) SM – Thiết lập 'Blameless Working Agreement'

- Ai: Scrum Master

- Làm gì: Soạn và công bố bảng quy tắc giao tiếp (không đổ lỗi, nói bằng quan sát, dùng 'I' statements).

- Khi nào: Trước Sprint kế tiếp (3 ngày).

- Đo lường: Trong 3 sprint tiếp theo, giảm số lần phê bình cá nhân trong Retro xuống ≤1/ Sprint (SM ghi lại).

2) Dev Lead + QA Lead – Mid-Sprint Integration & Checkpoint

- Ai: Dev Lead & QA Lead

- Làm gì: Thiết kế checkpoint test giữa Sprint (ví dụ ngày 4–6) để phát hiện bug sớm. Gồm: nightly build + smoke test + 1 mini regression.

- Khi nào: Áp dụng từ Sprint tới.

- Đo lường: Số bug critical/trận được phát hiện trước ngày 10 phải ≥ 80% (so với baseline trước).

3) Team – Áp dụng Definition of Done (DoD) mở rộng

- Ai: Toàn team (PO, Dev, QA)

- Làm gì: Cập nhật DoD: code reviewed, unit tests pass, QA checklist, môi trường staging đã verify trước khi close ticket.

- Khi nào: Thỏa thuận trong Sprint Planning kế tiếp.

- Đo lường: Tỉ lệ task closed mà không rollback ≥ 90% sau 2 sprint.

4) SM – Mini-retro giữa Sprint & 'Safe Speaking' slot

- Ai: Scrum Master

- Làm gì: Tổ chức mini-retro 15 phút vào giữa Sprint (ngày 7) để mọi người báo trước vấn đề, tránh dồn vào cuối. Có slot 5 phút gọi là “Safe Speak” cho ai muốn nêu lo ngại.

- Khi nào: Bắt đầu Sprint tới.

- Đo lường: Số bug muộn (reported on last 2 days) giảm ≥ 50% trong Sprint tiếp theo.

5) Dev Lead – Workshop 'How to give feedback' (kỹ năng)

- Ai: Dev Lead (hoặc external trainer)

- Làm gì: Tổ chức workshop 60–90 phút về feedback xây dựng, nói bằng dữ liệu, code review etiquette.

- Khi nào: Trong 2 tuần tới.

- Đo lường: Sau workshop, trong Retro tiếp theo, ít nhất 3 phát biểu được ghi nhận là “cách nói đã cải thiện” (feedback survey ngắn).