Bài 5:

1 Sprint Planning

Mục tiêu: Xác định mục tiêu Sprint và chọn công việc từ Product Backlog.

Các bước tổ chức:

1. Chuẩn bị Product Backlog đầy đủ và đã được Product Owner ưu tiên.

2. Xác định Sprint Goal – mục tiêu giá trị cần đạt.

3. Nhóm chọn các Product Backlog Items (PBI) phù hợp với năng lực trong Sprint.

4. Chuyển các PBI thành các task nhỏ hơn đưa vào Sprint Backlog.

5. Ước lượng nỗ lực cho từng task (ví dụ: Story Points hoặc giờ).

2 Daily Scrum

Mục tiêu: Cập nhật tiến độ hằng ngày.

• Thời gian: 15 phút.

• Mỗi thành viên trả lời 3 câu hỏi:
    - Hôm qua tôi đã làm gì?
    - Hôm nay tôi sẽ làm gì?
    - Có trở ngại nào không?

• Scrum Master theo dõi và hỗ trợ gỡ blocker.

3 Sprint Review

Trình bày Increment (phần mềm có thể chạy được).

Giải thích những gì đã hoàn thành và chưa hoàn thành.

Mời Stakeholder/PO đánh giá và phản hồi.

Cập nhật Product Backlog dựa trên phản hồi.

4 Sprint Retrospective

Điều gì làm tốt?

Điều gì chưa tốt?

Những cải tiến cụ thể cho Sprint tiếp theo.

bài 6:

# 3. User Stories cho ứng dụng mua sắm trực tuyến

Dưới đây là 8 User Stories:

### US1 – Tìm kiếm sản phẩm

Tôi là một khách hàng, tôi muốn tìm kiếm sản phẩm để tôi có thể nhanh chóng tìm được món hàng mình cần.

### US2 – Xem chi tiết sản phẩm

Tôi là một khách hàng, tôi muốn xem thông tin chi tiết của sản phẩm để tôi có thể đánh giá trước khi quyết định mua.

### US3 – Thêm sản phẩm vào giỏ hàng

Tôi là một khách hàng, tôi muốn thêm sản phẩm vào giỏ hàng để tôi có thể mua nhiều mặt hàng cùng lúc.

### US4 – Quản lý giỏ hàng

Tôi là một khách hàng, tôi muốn xem, sửa số lượng hoặc xoá sản phẩm trong giỏ hàng để tôi có thể quản lý đơn hàng dễ dàng.

### US5 – Đặt hàng

Tôi là một khách hàng, tôi muốn đặt hàng trực tuyến để tôi có thể mua sản phẩm nhanh chóng và tiện lợi

### US6 – Thanh toán bằng nhiều phương thức

Tôi là một khách hàng, tôi muốn thanh toán qua nhiều hình thức (momo, vnpay, COD…) để tôi có thể linh hoạt trong việc thanh toán.

### US7 – Theo dõi đơn hàng

Tôi là một khách hàng, tôi muốn theo dõi trạng thái đơn hàng để tôi biết được đơn của mình đang ở đâu.

### US8 – Đánh giá sản phẩm

Tôi là một khách hàng, tôi muốn đánh giá sản phẩm sau khi mua để giúp người khác có thêm thông tin.

1. Product BacklogProduct Backlog – Ưu tiên theo mức độ quan trọng

| Ưu tiên | User Story ID | Tính năng | Mô tả rút gọn |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | US1 | Tìm kiếm sản phẩm | Cho phép người dùng tìm kiếm sản phẩm |
| 2 | US2 | Xem chi tiết sản phẩm | Xem mô tả, hình ảnh, giá, đánh giá |
| 3 | US3 | Thêm vào giỏ hàng | Cho phép người dùng thêm sản phẩm |
| 4 | US4 | Quản lý giỏ hàng | Xem / sửa số lượng / xoá sản phẩm |
| 5 | US5 | Đặt hàng | Tạo đơn hàng mới |
| 6 | US6 | Thanh toán | Thanh toán qua nhiều phương thức |
| 7 | US7 | Theo dõi đơn hàng | Xem trạng thái đơn hàng |
| 8 | US8 | Đánh giá sản phẩm | Người dùng đánh giá sản phẩm đã mua |

Bài 7:

1.Xác định user Sotries:

US1 – Tìm kiếm phim

Tôi là một kachs hàng ,tôi muố tìm kiếm phim theo tên,thế loại có thể nhanh chóng tìm đc phim phù hợp

US2 – Xem chi tiết phim

Tôi là một khách hàng ,tôi muốn xem mô tả phim ,thời lượng trailer và đánhh giá để quyết dịnh coi có phù hợp với nhu cầu phim mình cần không.

US3 – Xem lịch chiếu

Tôi là khách hàng, tôi muốn biết lịch chiếu đẻ tránh bỏ lỡ bộ phim mình yêu thích và thời gian rảnh mà tôi có thể bỏ ra để xem.

US4 – Chọn ghế

Tôi là một khác hàng ,  tôi muốn chọn ghế theo nhu cầu đẻ có thể thoải mái nhất khi xem tới cuối phim

US5 – Đặt vé

Tôi là một khách hàng ,.tôi muốn xác nhận đặt vé để tôi có thể đam bảo chỗ ngồi của mình trước khi thanh toán

US6 – Thanh toán

Tôi muốn tôi có thể thanh toán đc với nhiều hình thức trả tiền điện tử và tiền mặt khác nhau để có thể linh hoatj khi trả tiền

US7 – Nhận vé điện tử

Tôi là một khách hàng ,tôi muốn nhậ vé điện tử sau khi thanh toán để có thể xem phim cuar mình đã chọn

US8 – Nhận thông báo khi có phim mới

Tôi là một khách hàng, tôi muốn nhận thông báo khi có phim mới hoặc lịch chiếu mới để tôi không bị bỏ lỡ.

User Story Mapping cho ứng dụng đặt vé xem phim

1. Tìm kiếm & khám phá phim (Discover Movies)

Tasks:

- Tìm kiếm phim theo tên

- Tìm kiếm phim theo thể loại

User Story liên quan:

- US1 – Tìm kiếm phim

2. Xem thông tin phim (View Movie Details)

Tasks:

- Xem mô tả phim

- Xem thời lượng

- Xem trailer

- Xem đánh giá

User Story liên quan:

- US2 – Xem chi tiết phim

3. Kiểm tra lịch chiếu (Check Showtimes)

Tasks:

- Xem lịch chiếu

- Chọn rạp

- Chọn thời gian

User Story liên quan:

- US3 – Xem lịch chiếu

4. Chọn ghế ngồi (Select Seat)

Tasks:

- Xem sơ đồ ghế

- Chọn vị trí ghế

User Story liên quan:

- US4 – Chọn ghế

5. Đặt vé (Booking)

Tasks:

- Xác nhận thông tin phim

- Xác nhận ghế

- Xác nhận giá

User Story liên quan:

- US5 – Đặt vé

6. Thanh toán (Payment)

Tasks:

- Chọn phương thức thanh toán

- Thanh toán

User Story liên quan:

- US6 – Thanh toán

7. Nhận vé & thông báo (After Purchase)

Tasks:

- Nhận vé điện tử

- Nhận thông báo phim mới

- Nhận thông báo lịch chiếu mới

User Stories liên quan:

- US7 – Nhận vé điện tử

- US8 – Nhận thông báo phim mới

PHẦN 3: PRODUCT BACKLOG (ƯU TIÊN)

Tôi dựa vào mức độ quan trọng và hành trình người dùng để sắp xếp ưu tiên.

Product Backlog (Ưu tiên từ cao xuống thấp)

| Ưu tiên | Mã Story | Chức năng | Mô tả ngắn |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | US1 | Tìm kiếm phim | Tìm theo tên, thể loại |
| 2 | US2 | Xem chi tiết phim | Mô tả, trailer, đánh giá |
| 3 | US3 | Xem lịch chiếu | Biết giờ chiếu và rạp |
| 4 | US4 | Chọn ghế | Chọn vị trí ghế |
| 5 | US5 | Đặt vé | Xác nhận thông tin đặt |
| 6 | US6 | Thanh toán | Nhiều phương thức trả |
| 7 | US7 | Nhận vé điện tử | Gửi mã QR |
| 8 | US8 | Nhận thông báo phim mới | Gửi thông báo rạp & phim mới |

Bài 8:

1.Mô phỏng cuộc họp Daily Scrum – Đội Dev Backend

Thành viên 1 – Minh

- Hôm qua tôi đã làm gì?
Tôi đã hoàn thành API lấy danh sách phim và tìm kiếm phim theo tên, thể loại.

- Hôm nay tôi sẽ làm gì?
Tôi sẽ tích hợp API này vào hệ thống và viết tài liệu API.

- Trở ngại:
Không có.

Thành viên 2 – Huy

- Hôm qua tôi đã làm gì?
Tôi đã hoàn thiện API lịch chiếu và lấy thông tin chi tiết phim.

- Hôm nay tôi sẽ làm gì?
Tiếp tục viết API lấy danh sách suất chiếu theo ngày và thử nghiệm hiệu năng.

- Trở ngại:

  - Tốc độ truy vấn lịch chiếu còn chậm.

Giải pháp Scrum Master đưa ra:

- Tối ưu chỉ mục database.

- Làm việc với team DB để kiểm tra lại cấu trúc bảng lịch chiếu.

Thành viên 3 – Đạt

- Hôm qua tôi đã làm gì?
Tôi đã triển khai API đặt vé và khóa ghế theo thời gian đặt.

- Hôm nay tôi sẽ làm gì?
Tích hợp logic kiểm tra ghế còn trống vào API đặt vé.

- Trở ngại:

  - Cơ chế “lock seat” đôi lúc bị trễ khi nhiều người đặt cùng lúc.

Giải pháp Scrum Master đưa ra:

- Thêm Redis làm hàng đợi lock.

- Điều chỉnh thời gian timeout lock từ 2 phút → 1 phút 30s.

Thành viên 4 – Trí

- Hôm qua tôi đã làm gì?
Tôi triển khai API thanh toán qua ví điện tử.

- Hôm nay tôi sẽ làm gì?
Tích hợp phương thức thanh toán qua thẻ ngân hàng.

- Trở ngại:

  - API thanh toán bên thứ ba phản hồi chậm và đôi lúc lỗi Timeout.

Giải pháp Scrum Master đưa ra:

- Kiểm tra lại cấu hình timeout.

- Gửi log lỗi qua team API Payment để xử lý.

Thành viên 5 – Phong

- Hôm qua tôi đã làm gì?
Tôi đã làm API gửi vé điện tử và gửi email xác nhận đặt vé.

- Hôm nay tôi sẽ làm gì?
Tích hợp hệ thống gửi thông báo khi có phim mới.

- Trở ngại:

  - Server email đôi lúc trả lỗi 429 (rate limit).

Giải pháp Scrum Master đưa ra:

- Thêm cơ chế retry sau 3–5 giây.

- Điều chỉnh giới hạn gửi email theo từng batch.

2. Báo cáo từng thành viên

| Thành viên | Hôm qua đã làm gì? | Hôm nay sẽ làm gì? | Trở ngại | Ghi chú / Giải pháp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Minh | API danh sách + tìm kiếm phim | Tích hợp API, viết tài liệu | Không | — |
| Huy | API lịch chiếu, chi tiết phim | API suất chiếu, test hiệu năng | Truy vấn chậm | Tối ưu DB, thêm index |
| Đạt | API đặt vé + lock ghế | Tích hợp kiểm tra ghế | Lock ghế trễ khi nhiều người đặt | Dùng Redis queue |
| Trí | API thanh toán ví điện tử | Thanh toán qua thẻ | Timeout API thứ ba | Kiểm tra timeout, báo team payment |
| Phong | Gửi vé điện tử + email | Làm thông báo phim mới | Email rate-limit | Retry + batch email |

Bài 9:

1. Điều làm tốt trong Sprint

Hoàn thành đúng cam kết Sprint

- Toàn bộ user stories về tìm kiếm phim, xem chi tiết phim, lịch chiếu, đặt vé, thanh toán và nhận vé điện tử đều hoàn thành đúng thời hạn.

Tinh thần hỗ trợ giữa các thành viên

- Khi API đặt vé và lock ghế gặp vấn đề, các thành viên đã cùng tham gia review và hỗ trợ nhau rất nhanh.

Code review diễn ra đều đặn

- Review chéo giúp giảm lỗi khi tích hợp backend → UI.

Môi trường test ổn định hơn

- Đã setup log server và hệ thống test API rõ ràng → QA dễ kiểm thử.

2. Điều cần cải thiện & Nguyên nhân gốc rễ

Vấn đề 1: Giao tiếp giữa các thành viên chưa rõ ràng

- Một số task bị trùng ý tưởng hoặc làm chưa đúng flow vì không được trao đổi rõ ngay từ đầu.

- Trong nhóm có 1–2 bạn ít hỏi khi không hiểu chỗ nào → dẫn đến chậm tiến độ.

Nguyên nhân gốc rễ:

- Không cập nhật thường xuyên trên Slack/Jira.

- Một số task mô tả chưa chi tiết.

- Một số thành viên ngại hỏi hoặc sợ làm phiền người khác.

Vấn đề 2: Phối hợp tích hợp API còn chậm

- Backend xong trước nhưng frontend không biết API thay đổi.

- Một số API đổi cấu trúc nhưng không ghi log hoặc không thông báo kịp.

Nguyên nhân gốc rễ:

- Không có quy tắc thông báo khi thay đổi API.

- Tài liệu API chưa được cập nhật ngay khi sửa code.

Vấn đề 3: Họp Daily Scrum đôi lúc không đúng 15 phút

- Một vài thành viên nói quá dài hoặc đi lạc chủ đề.

Nguyên nhân gốc rễ:

- Không bám theo format 3 câu hỏi chuẩn.

- Khi có vấn đề kỹ thuật, mọi người bàn chi tiết ngay trong cuộc họp.

3. Đề xuất cải tiến cho Sprint tiếp theo

Cải tiến 1: Chuẩn hóa giao tiếp qua Slack/Jira

- Mỗi thành viên phải cập nhật task sau khi chuyển trạng thái.

- Khi gặp vấn đề > 15 phút, phải báo ngay Scrum Master.

Cải tiến 2: Tạo quy trình thay đổi API

- Khi API thay đổi → phải:

  - Cập nhật Postman Collection

  - Ghi chú log thay đổi

  - Thông báo ngay trên nhóm (#api-changes)

Cải tiến 3: Daily Scrum đúng 15 phút

- Thành viên chỉ được trả lời đúng 3 câu hỏi:

  - Hôm qua tôi đã làm gì?

  - Hôm nay tôi làm gì?

  - Tôi có trở ngại gì không?

- Vấn đề kỹ thuật để lại cuối buổi họp → thảo luận riêng.

Cải tiến 4: Pair Programming khi gặp vấn đề khó

- Với những task quan trọng như đặt vé, thanh toán, lock ghế, nên làm theo nhóm 2 người để giảm bug.

Cải tiến 5: Checklist tài liệu API

- Sau mỗi lần update API → phải đánh dấu:
- Cập nhật Postman
- Thông báo nhóm
- Update tài liệu Swagger
- Commit log

Bài 10:

1. Xác định Sprint Goal

- Sprint Goal là mục tiêu chung mà nhóm cần đạt được trong Sprint.

- Ví dụ: “Hoàn thành tính năng tìm kiếm sản phẩm và tích hợp phương thức thanh toán cho ứng dụng mua sắm trực tuyến.”

- Sprint Goal giúp nhóm tập trung vào giá trị quan trọng nhất, tránh làm quá nhiều việc không liên quan.

2. Chọn User Stories từ Product Backlog

- Lựa chọn những User Stories liên quan trực tiếp đến Sprint Goal.

- Ví dụ chọn 3 User Stories:

  - US1 – Tìm kiếm sản phẩm

  - US2 – Hiển thị chi tiết sản phẩm

  - US3 – Thanh toán đơn hàng

3. Lập kế hoạch Sprint Backlog

- Phân chia User Stories thành các công việc nhỏ (Tasks) để có thể hoàn thành trong Sprint (2 tuần).

- Ví dụ:

US1 – Tìm kiếm sản phẩm

- Xây dựng giao diện tìm kiếm

- Kết nối cơ sở dữ liệu để truy xuất sản phẩm

- Tạo bộ lọc tìm kiếm theo danh mục

US2 – Hiển thị chi tiết sản phẩm

- Tạo giao diện chi tiết sản phẩm

- Hiển thị mô tả và đánh giá sản phẩm

US3 – Thanh toán

- Tích hợp phương thức thanh toán

- Kiểm thử API thanh toán

4. Phân công công việc & ước lượng thời gian

- Mỗi công việc được giao cho một thành viên cụ thể.

- Ước lượng thời gian dựa trên độ phức tạp của task để đảm bảo Sprint có thể hoàn thành.

Ví dụ:

| Thành viên | Công việc | Ước lượng thời gian |
| --- | --- | --- |
| Dev 1 | Xây dựng giao diện tìm kiếm | 16 giờ |
| Dev 2 | Tạo bộ lọc + kết nối CSDL | 20 giờ |
| Dev 3 | Giao diện chi tiết sản phẩm | 12 giờ |
| Dev 4 | Tích hợp thanh toán | 18 giờ |

5. Đảm bảo tính khả thi

- Sprint Backlog phải đủ nhỏ để hoàn thành trong 2 tuần.

- Không chọn quá nhiều công việc, tránh quá tải nhóm.

- Kiểm tra lại tổng thời gian ước lượng để đảm bảo khả thi.